

configurar en la sala técnica los servidores de DHCP, DNS, Servidor Storage y un servidor proxy.

**Etapas:**

El proyecto se llevará a cabo en tres etapas bien definidas:

Durante la primera etapa se realizará el relevamiento edilicio y se elevarán los correspondientes informes: técnico, de diagnóstico, inventario de equipamiento e informe de F.O.D.A.

Con la conformidad de *Telmomarketing S.A.* se procederá con la segunda etapa, en la cual se llevará a cabo la implementación de la red en el edificio en cuestión; se realizará el tendido de cable vertical y horizontal, y posteriormente la configuración de switches, routers, y servidores.

A su finalización se proseguirá con la etapa final del proyecto, donde el equipo de técnicos realizará las pruebas pertinentes del funcionamiento de la red en cada uno de los pisos.


Finalizadas las nombradas tareas se hará entrega de la documentación y actas del proyecto, llegando así al término del mismo.

Se estipula un total de 102 días para la implementación y puesta en marcha de la red, contando desde el primer día de relevamiento realizado; dicha información se ve detallada en el cronograma adjunto en las siguientes páginas.

A partir de este momento queda en su conocimiento nuestra propuesta para poder comenzar con el proyecto solicitado. Quedamos a la espera la respuesta de conformidad del informe dentro de las próximas 72 hs.

Sin otro particular, saludo a Ud. Atte.,

***Lic. Jesus Maximiliano Lic. Rubén Lic. Patricio Fabián Pecotiello Carboni Molina***



IFTS Nº12 | Pág. 55

